| BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phụ lục 5 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐA/KLTN

Tên đề tài: Tìm hiểu về RSS feed và áp dụng xây dựng website Tin Mới sử dụng nodejs và JavaScript

Họ tên sinh viên: Đinh Khắc Tuấn	Mã sinh viên: 2020605847

Lớp: 2020DHKTPM04      Ngành: Kỹ thuật phần mềm      Khóa: K15(2020-2024)

| Tuần | Ngày kiểm tra | Kết quả đạt được | Nhận xét của CBHD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29/7/2024 | - Nghiên cứu và chọn tên đề tài đồ án. - Xác định phạm vi của dự án và mục tiêu của đề tài. - Lập kế hoạch và phân tích các yêu cầu của dự án. |  |
| 2 | 6/8/2024 | - Báo cáo tiến độ phân tích đặc tả và thiết kế hệ thống đề tài. |  |
| 3 | 13/8/2024 | - Dựng các source code khởi tạo ban đầu cả front-end và back-end. - Hoàn thành đặc tả bài toán. - Hoàn thành báo cáo chương 1. |  |
| 4 | 20/8/2024 | - Hoàn thiện giao diện front-end cho chức năng Đăng nhập, hiển thị rss - Hoàn thiện tiếp báo cáo chương 2. |  |
| 5 | 27/8/2024 | - Hoàn thiện các chức năng Đăng nhập, Tạo tài khoản, Quản lý hồ sơ cá nhân. - Làm tiếp báo cáo. |  |
| 6 | 4/9/2024 | - Hoàn thành tiếp các chức năng trang quản trị. - Hoàn thành báo cáo chương 2. - Làm tiếp báo cáo. |  |
| 7 | 11/9/2024 | - Viết xong API cho chức năng phân quyền, cấp tài khoản, thống kê doanh thu, xuất file excel doanh thu - Hoàn thành chức năng gửi phê duyệt, phê duyệt - Làm tiếp báo cáo |  |
| 8 | 18/9/2024 | - Hoàn thành chức năng phân quyền, cấp tài khoản, các trang quản lý - Hoàn thành báo cáo kiểm thử. - Làm tiếp báo cáo |  |
| 9 | 28/9/2024 | - Hoàn thành chức năng thanh toán - Hoàn thành báo cáo, slide thuyết trình, poster. - Hoàn thành các biểu mẫu. |  |

Đánh giá chung:………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Cho phép sinh viên bảo vệ ĐA/KLTN: □ Có			□ Không

Hà Nội, ngày … tháng… năm 20…

|  |  | NGƯỜI HƯỚNG DẪN (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |